上海联启定制网站合同书       合同编号：

甲方：                             乙方：上海联启网络科技有限公司

地址：                             地址：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念软件园8号楼中区C17

邮编：                             邮编：200093

电话：                             电话：400-021-8887 021-58858595 58857822

传真：                             传真：021-58858177 转 8030

联系人：                           联系QQ：800009888

会员名：                           网址：http://www.163ns.com

开户银行：                         开户银行：中国银行上海市洋泾支行

银行账号：                         银行账号：4559 5921 7851

上述甲、乙双方，经友好协商就上海联启网络科技有限公司定制网站的相关事宜（以下简称上海联启定制网站）达成本合同。双方申明，双方都已理解并认可了本合同的所有内容，同意承担各自应承担的权利和义务，忠实地履行本合同。

一、合同项目

1、甲方使用乙方在专有的服务器上部署的具有完整结构的成品网站（即上海联启

型定制网站）并接受相关售后服务。

2、有关上海联启定制网站的内容策划与制作、工作进度与验收、交付等事宜的相关规定。

2.1、网站页面美工部分设计周期：

| 微定制网站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 制作时间 | 修改时间 | 签订确认书 |
| 首页 | 3个工作日出首页效果图一套 | 根据甲方提供的修改意见，3个工作日内进行修改（每套仅限修改2次） | 甲方满意首页效果图后，签订首页效果图确认单 |
| 政企型定制网站 |  |  |  |
|  | 制作时间 | 修改时间 | 签订确认书 |
| 首页 | 3个工作日出首页效果图一套 | 根据甲方提供的修改意见，3个工作日内进行修改（每套仅限修改3次） | 甲方满意首页效果图后，签订首页效果图确认单 |
| 内页 | 2个工作日内出内页效果图（包含：频道、栏目、内容页模板各一份） | 根据甲方提供的修改意见，2个工作日内进行修改（每份仅限修改3次） | 甲方满意效果图后，签订整体网站效果图确认单 |
| 电商型定制网站 |  |  |  |
|  | 制作时间 | 修改时间 | 签订确认书 |
| 首页 | 5个工作日出首页效果图一套 | 根据甲方提供的修改意见，3个工作日内进行修改（每套仅限修改3次） | 甲方满意首页效果图后，签订首页效果图确认单 |
| 内页 | 7个工作日内出内页效果图（包含：频道、栏目、内容页模板各一份） | 根据甲方提供的修改意见，3个工作日内进行修改（每份仅限修改3次） | 甲方满意效果图后，签订整体网站效果图确认单 |
| 行业型定制网站 |  |  |  |
|  | 制作时间 | 修改时间 | 签订确认书 |
| 首页 | 8个工作日出首页效果图一套 | 根据甲方提供的修改意见，3个工作日内进行修改（每套仅限修改3次） | 甲方满意首页效果图后，签订首页效果图确认单 |
| 内页 | 10个工作日内出内页效果图（包含：频道、栏目、内容页模板各一份） | 根据甲方提供的修改意见，4个工作日内进行修改（每份仅限修改3次） | 甲方满意效果图后，签订整体网站效果图确认单 |

交互型定制网站根据具体网站制定相应美工工作周期。

2.2、网站程序部分设计周期：

微定制：10个工作日内完成程序设计及功能测试，整个网站工作周期为20个工作日；

政企型：10个工作日内完成程序设计及功能测试，整个网站工作周期为20个工作日；

电商型：17个工作日内完成程序设计及功能测试，整个网站工作周期为35个工作日；

行业型：20个工作日内完成程序设计及功能测试，整个网站工作周期为45个工作日；

交互型：工作周期视具体情况而定。

二、双方的基本权力和基本义务

1、甲方的基本权利和基本义务

1.1、甲方应根据本合同的实际需要和乙方的要求提供协助，并提供相关的资料、素材（包括但不限于图片，字体，音乐，视频等）。甲方保证提供的所有资料完整、真实、合法，图片清晰、文字材料应为电子文档格式。

1.2、甲方承诺，向乙方提供的内容、资料、素材等不会侵犯任何第三方的权利，若发生侵犯第三方权利的情形，由甲方承担全部责任。因甲方使用本合同标的给第三人造成损害的，由甲方自行承担责任。

1.3、甲方同意，本合同的签署意味着甲方授权乙方在履行本合同时可以使用甲方的名称、商标、域名、企业标志等，但此等使用不能损害甲方的利益。

1.4、甲方应派专人负责与乙方联络、协调，甲方指派的联系人为：                   ，联系方式为：    	                ，如无特殊情况(如：联系人离职、联系人长期出差等)，不可更换联系人，如甲方更换联系人，或长期联系不到甲方联系人，造成的工期延误，乙方有权按工期延误天数延长工作周期。

1.5、甲方可以自行或委托乙方管理其网站，通过其网站的管理及设计功能修改网页风格和相关文字内容，可以利用网站在国际互联网上发布信息，并可以自行决定信息的内容。

1.6、对于超出甲方购买档次的网站限定的资源的行为，乙方有权采取任何措施予以制止，包括但不限于关闭网站等，由此引起的一切后果由甲方自行负责，同时，甲方已经支付的费用将不予退还。

1.7、甲方承诺不进行下列行为：

1.7.1、通过散布大量不受欢迎的或者未经请求的电子邮件、电子广告等为该网站进行宣传、介绍或者招揽业务；

1.7.2、建立或利用有关设备、配置运行超出网站应用范围的行为、程序、进程或软件等，导致大量占用服务器内存、CPU资源或者网络带宽资源，给乙方或者乙方的其他用户的网络、网站或者服务器（包括但不限于本地及外地和国际的网络、网站或者服务器等）带来严重的负荷，影响乙方与国际互联网或者乙方与特定网络、服务器及乙方内部的通畅联系，或者导致乙方服务器或者乙方的其他用户网站所在的服务器宕机、死机等；

1.7.3、进行任何破坏或试图破坏网络安全的行为；

1.7.4、进行任何改变或试图改变乙方提供的系统配置或破坏系统安全的行为；

1.7.5、运行影响网站服务器或者乙方服务器正常工作的程序、进程等；

1.7.6、其他超出乙方服务范围，可能给乙方带来任何不利影响的行为或者是国家禁止的行为。

1.8、甲方必须遵守国家的以下法律、法规或规定：

•《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》

•《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》

•《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

•《中华人民共和国电信条例》《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》

•《互联网信息服务管理办法》、《互联网电子公告服务管理规定》

•《互联网站从事登载新闻业务管理暂行规定》

•《互联网等信息网络传播视听节目管理办法》

•《互联网文化管理暂行规定》

•国家其他有关法律、法规、行政规章

甲方不得制作、复制、发布、传播任何法律法规禁止的有害信息。甲方对其经营行为和发布的信息违反上述规定而引起的任何政治责任法律责任和给乙方造成的经济损失承担全部责任。甲方不得利用乙方提供的资源和服务上传（Upload）、下载（download）、储存、发布如下信息或者内容：

•违反国家规定的政治宣传和/或新闻信息；

•涉及国家秘密和/或安全的信息；

•封建迷信和/或淫秽、色情、下流的信息或教唆犯罪的信息；

•博彩有奖、赌博游戏；“私服”、“外挂”等非法互联网出版活动；

•违反国家民族和宗教政策的信息；防碍互联网运行安全的信息；

•侵害他人合法权益的信息和/或其他有损于社会秩序、社会治安、公共道德的信息或内容。

甲方同时承诺不得为他人发布上述不符合国家规定和/或本服务条款约定的信息内容提供任何便利，包括但不限于设置URL、BANNER链接等。甲方承认乙方有权根据乙方自己谨慎的判断来决定甲方发布的内容是否构成违反服务条款或者国家的有关规定。甲方承诺在接到乙方的通知后会调整甲方网站上的内容以符合国家规定或者本服务条款约定，否则乙方有权终止本服务条款项下的服务。乙方发现甲方或者甲方的客户从事上述活动的，乙方有权随时终止服务；因甲方从事上述活动给乙方带来任何损失或者不利影响的，甲方应承担赔偿责任；因甲方的客户从事上述活动而给乙方带来任何损失或不利影响的，甲方应与其客户承担连带赔偿责任。

1.9、甲方对进行或违反1.7和/或1.8的行为所产生的后果并对所发布信息的内容所产生的影响、后果对乙方或有关第三方承担全部责任。甲方同意，发生上述事件，与乙方没有任何关系，乙方也不应对此或对第三方承担任何责任或者义务。

1.10、甲方对自己在网站上发布的信息、内容，以及管理网站的口令、密码的完整性和保密性负责。因甲方维护不当或保密不当致使上述信息、内容、口令、密码等丢失或泄漏所引起的一切损失和后果均由甲方自行承担。

1.11、甲方应向乙方提交甲方执行本合同的联系人，以及管理甲方网站的人员名单和联系方式并提供必要的协助，因甲方以上人员的行为或者不作为而产生的后果均由甲方承担。

1.12、如果甲方利用乙方提供的上海联启定制网站进行的经营活动需要获得国家有关部门的认可或批准的，甲方应获得该有关的认可或批准。特别是甲方网站如为经营性网站应自行在当地通信管理部门办理经营性ICP许可证；甲方网站如为非经营性网站应自行在当地通信管理部门办理非经营性ICP备案手续; 甲方如开办BBS等电子公告服务以及新闻等栏目也需根据相关法规政策要求获得批准或进行登记备案手续。如因甲方未及时办理该等手续导致的一切后果均由甲方自行承担责任；甲方还应承担因此给乙方造成的一切损失（包括但不限于信息产业部等有关部门的罚金等）。同时甲方理解乙方须根据国家法律法规和通信管理部门的规定和通知中断、终止为甲方提供本协议项下的全部或部分服务并不退还任何已交付款项。

1.13、甲方明确，甲方所购买的上海联启定制网站申请成功后并不意味着可以立即使用，上海联启定制网站的使用还需符合如下条件并进行如下操作：

1.14、甲方已支付全部款项并确认本上海联启定制网站的内容及配置符合甲方的个性化需求。

1.15、甲方需提供经营许可证信息/网站备案信息经乙方确认后，甲方将获得其所购买网站的临时域名、管理员登录名和密码，此时甲方购买的上海联启定制网站方可使用（即：正式开通）。

1.16、甲方应该按本合同约定按时支付费用。

2、乙方的基本权利和基本义务

2.1、乙方将派专人负责与甲方联络、协调，乙方指派的联系人为：            ，联系方式为：            ，如甲方长期不能联系到乙方的联系人，造成的工期延误等责任由乙方全权负责。

2.2、乙方通过企业邮箱：_____________向甲方发送网站效果图。甲方收到网站效果图后，将修改意见整理成word文档通过此邮件回复给乙方，乙方不接受其他形式的修改意见，若甲方不能及时回复修改意见，造成的损失由甲方负责。

2.3、乙方通过企业邮箱：______________向甲方发送网站确认书。甲方如是个人则需个人签字，如是企业则需加盖企业公章，甲方将签字或盖章好的确认书通过传真（传真号：021-58858177 转 8030）回复乙方并发邮件告知乙方，或将确认书扫描件发给此邮箱。如非乙方原因，甲方不签订网站确认单，造成网站不能正常进行后期工作，从而延误工作周期等责任由甲方全权负责。

2.4、网站程序功能严格按照甲方已签订确认的网站方案，乙方有权不予新增此方案以外的功能（如自定义设计网站功能等）及组件，如甲方要求新增则需另行付费。

2.5、乙方原则上不帮甲方上传网站资料，乙方只负责上传一些保证网站页面正常显示的图片及资料。

2.6、乙方保证甲方在上海联启定制网站的正常稳定运行。

2.7、本合同书中的上海联启定制网站只支持在乙方所提供的专门用于上海联启定制网站服务的服务器上运行，不支持将网站转移到非由乙方提供的上海联启定制网站服务器上运行。

2.8、乙方可以帮助甲方进行日常的数据备份，但不保证完全备份甲方网站上的数据，甲方应自行备份其网站上的相关数据。甲方充分认识到对甲方网站数据的备份并非乙方的义务，乙方亦不对甲方网站的数据备份工作承担任何责任。

2.9、保留因甲方违反1.6或1.7或1.8而终止甲方网站运行的权利。同时乙方对甲方进行或违反1.7和/或1.8的行为所产生的后果及对甲方所发布信息的内容所产生的影响、后果不承担责任。

2.10、甲方申请上海联启定制网站后，乙方将为甲方预留网站空间以备随时开通。但除非完全满足以下条件，否则乙方有权不予正式开通甲方的网站：

2.10.1、乙方收到甲方所支付的全部款项；

2.10.2、上海联启定制网站的内容及配置已由甲方确认完成；

2.10.3、乙方收到并确认甲方提交的经营许可证信息以及网站ICP备案信息。

2.11、消除甲方非人为操作所出现的故障，但因甲方原因或不可抗力以及非乙方控制范围之内的事项除外。

2.12、收取有关费用以及按照规定应收取的其他费用。

三、合同期限、金额与支付

3.1、本合同期限为     年，自乙方收到甲方款项之日起计算。甲方明确：上海联启定制网站配置的时间、办理网站经营许可证、网站备案的时间全部包含在本合同的期限内。

3.2、合同期满双方愿意继续合作的，双方应另行协商并签订相关协议予以确定。如届时乙方对产品体系、名称或价格进行调整的，双方同意按照届时有效的新的产品体系、名称或价格履行。

3.3、合同金额及支付方式

3.3.1、合同金额共计人民币         元。

3.3.2、付款方式

方式一、在本合同签订后2日内，甲方一次性向乙方支付全部合同金额，即人民币

元 ；

方式二、在本合同签订1日内，甲方将合同金额的50%，人民币         元作为定金支付给乙方。网站风格验收之后甲方将合同金额的30%，人民币         元支付给乙方，乙方对网站整站验收之后甲方将合同金额的20%即尾款，人民币         元一次性支付给乙方。

注：人民币5000元以下微定制型的网站，甲方付款方式为方式一。

3.4、甲方完全理解乙方价格体系中所有的赠送服务项目均为乙方在正常服务价格之外的一次性特别优惠，优惠内容不包括赠送服务项目的修改、更新及维护费用，并且赠送服务项目不可折价冲抵服务价格。对于赠送的服务项目，乙方拥有最终的解释权。

四、维护时间与工作内容

5.1、网站维护时间

网站维护期限为    年，自本合同签订之日起计算。本定制网站建设、配置的时间、办理网站经营许可证、网站备案的时间全部包含在本合同的期限内。

5.2、日常维护

帮助企业配备最佳性价比的网站资源优化方案，提高网络运行效率；定期检查企业网络和计算机工作状态，降低系统故障率。

5.3、网站基础维护

信息发布维护：对公司信息进行增加、修改、删除的操作；

产品发布维护：对公司产品进行增加、修改、删除的操作；

图片制作：banner图片设计、广告位图片设计等；

Flash制作：用Flash来表现图片或文字的效果；

logo设计 ：企业的网上形象标志；

根据甲方选择的网站项目（详细参见附件）做出维护。

5.4、网站安全维护

5.4.1、数据库导入导出：对网站SQL数据库导出备份，导入更新服务，每月限提供一次服务。

5.4.2、数据库备份：对网站数据库进行一次备份，每月限提供一次服务。

5.4.3、网站紧急恢复：如网站出现不可预测性错误时，及时把网站恢复到最近备份。

5.4.4、帮助企业选配合适的防火墙系统并对防火墙进行定期管理和维护，制定安全策略，修补安全漏洞，消除安全隐患；采取有效措施防止黑客入侵，造成网站破坏，数据损坏，商业机密泄露，客户资料丢失等损失。

5.5、病毒防治

帮助企业选择合适的防病毒软件，并在客户端和服务器端进行安装调试和升级；提供病毒预警服务，随时提示病毒发作信息，降低病毒感染传播机会，避免病毒发作造成破坏；在企业网站遭受病毒感染后，及时进行病毒清除，使网站尽快恢复运营。

5.6、故障恢复

帮助企业建立全面的资料备份以及灾难恢复计划，做到有备无患；在企业网站系统遭遇突发严重故障而导致网络系统崩溃后，在最短的时间内进行恢复；在重要的文件资料、数据被误删或遭病毒感染、黑客破坏后，通过技术手段尽力抢救，争取恢复。

5.7、基础维护

5.7.1、网站域名维护：如果网站空间变换，及时对域名进行重解析。

5.7.2、网站空间维护：保证网站空间正常运行，掌握空间最新资料如：已有大小等。

5.7.3、企业邮局维护：保证企业邮局正常运行。

5.7.4、域名续费：及时提醒客户域名到期日期，防止到期后被别人抢注。

五、合同终止及责任承担

6.1、在合同有效期间，如果甲方提出终止要求，应提前一个月通知乙方，但甲方已交纳的费用不得要求返还。甲方擅自终止本合同给乙方造成损害的应承担相应的责任。

6.2、在合同有效期间，甲方未提供资料、素材，或逾期未进行验收确认，超过6个月的，视为提前解除合同，甲方已支付的费用不予退还。

6.3、如果甲乙双方未就续约继续合作达成协议的，则本合同到期即告终止。乙方届时将关闭甲方的网站。关闭帐号之日起10日后，若甲方依然没有续费，乙方将有权删除甲方网站的全部内容，由此带来的一切损失由甲方自行负责。

6.4、乙方在进行服务器配置、维护时需要短时间中断服务，或者由于Internet上的通路的阻塞造成甲方网站访问速度下降，甲方均认为是正常情况，不属于乙方责任。鉴于计算机、互联网的特殊性，因黑客问题、电信部门技术调整和政府管制等引起的事件，也不属于乙方违约，乙方不应承担责任。乙方保证网站访问中断(不受外力控制情况下)，72小时内恢复甲方网站访问。

6.5、乙方对因第三方的过错或者延误而给甲方或者其他第三方造成的损失不负责任。

6.6、乙方对通过甲方间接接受乙方服务的第三方的损失不负责任。

6.7、本合同其他条款对责任承担另有规定的，从其规定。

6.8   在履行本合同时，乙方提供的程序代码，包括网站在线控制面板功能和建站功能均为附加功能，免费提供给甲方观摩。

六、不可抗力

7.1、因不可抗力或者其他意外事件，使得本服务条款的履行不可能、不必要或者无意义的，遭受不可抗力、意外事件的一方不承担责任。

7.2、不可抗力、意外事件是指不能预见、不能克服并不能避免且对一方或双方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、瘟疫流行等以及社会事件如战争、动乱、政府行为、电信主干线路中断等。

七、争议解决

双方当事人对本合同的订立、解释、履行、效力等发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，双方同意向本合同签定地南京人民法院起诉。

八、其他约定

9.1、有关条款的无效不影响本服务条款的解释、违约责任及争议解决的有关约定的效力。

9.2、本上海联启定制网站服务条款适用中华人民共和国法律法规和计算机行业的规范。

9.3、任何一方对另一方当事人的商业秘密（包括但不限于经营和技术秘密、源代码、数据库等）均负有保密的义务。

9.4、一方变更通知、通讯地址或其他联系方式，应自变更之日起一个月内，将变更后的地址、联系方式通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担责任。

9.5、因一方上市、被收购、与第三方合并、名称变更等事由，经另一方可以将其权利和/或义务转让给相应的乙方权利/义务的承受者。

9.6、本合同经双方授权代表签字并盖章，自签订日起生效。

9.7、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：            				      乙方（盖章）：

授权代表签字：							      授权代表签字：

电子邮箱：		                              电子邮箱:

日期：                                        日期：

附件

项目总报价

| 前台设计>> 风格首页/创意首页/框架首页/动画 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 内容说明 | 价格 |
| 引导页设计 |  | 1.塑造极具震撼效果的入口动画，一般用于网站进入页面； 2.引导网站整体风格，突出企业特征形象。 | 500-2000元/个 |
| 首页设计 |  | 根据客户提供的内容进行创意设计与设置。 | 800-2000元/个 |
| 频道页设计 |  | 根据客户的要求和首页，对频道页进行创意设计与设置。 | 800-1500元/个 |
| 栏目页设计 |  | 根据客户的要求和首页，对栏目页进行创意设计与设置。 | 400-500元/个 |
| 内容页设计 |  | 在内容页里填充内容、优化细节。 | 200-400元/页 |
| 首页动态图效果 |  | 按客户提出的设计要求制作。 | 500元/个 |
| Logo设计 |  | 根据客户提供的内容进行创意设计，突出企业网上形象。 （每个logo仅限修改3次） | 300-500元/个 |
| Banner 设计 | 静态图片 | 页面一个比较大的图片 | 200-500元/个 |
|  | GIF动画格式 | GIF动画格式 | 200-500元/个 |
|  | Flash 格式 | Flash 格式（限10秒） | 300-800元/个 |
| Flash设计 |  | 一些普通的flash动画的设计。 | 500元/个起 |
| javascript |  | 用javascript实现的页面动态效果（图象、文字） | 300-500元/个 |
| 360度全景演示 |  | 水平方向旋转360度环形照片效果（需提供完整照片） | 1200元/个 |
| 图片处理（图片设计、合成另议） |  | 尺寸处理、图片修复、颜色调整 | 10-20元/个 |
| 图片设计、合成 |  | 图片设计及合成 | 200-1000元/个 |
| 背景音乐 |  | 在网页里加入音乐，打开网页即开始播放 | 100元/处 |
| 在线客服 |  | 以图标、或是浮动方式显示在网页上，点击后可以直接进入交谈面板与客服人员进行交流 | 100-600元/处 |
| 计数器 |  | 第三方程序，多种风格以供选择。 | 100元/个 |
| 万年历 |  | 在线显示日期、时间等（客户自己选用第三方程序，我司只负责一次性成功安装） | 100元/个 |
| 天气预报 |  | 在线显示天气状况（客户自己选用第三方程序，我司只负责一次性成功安装） | 100元/个 |

| 后台数据库功能模块>> 网站数据库功能模块 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 内容说明 | 价格 |
| 基本信息系统 |  | 用于单页面表现公司简介、联系我们、组织机构、营销网络、招聘信息等客户基本信息，客户可对其中内容进行相应修改，栏目名称一般不支持添加、删除、修改。（以上标准价格不超过5个栏目） | 800-2000元 |
| 新闻发布系统 |  | 本系统是将网页上的新闻信息集中管理，并通过信息的某些共性进行分类，最后系统化、标准化发布到网站上； | 800-1500元 |
| 产品（图片）发布系统 |  | 本系统可以使管理员在其网站上增加产品发布的功能，通过后台管理界面将产品信息加入数据库，再通过可定制的网页模板将产品信息发布，管理员可以对产品信息进行管理； | 800-1500元 |
| 网上购物系统 |  | 网上购物系统，是在网络上建立一个虚拟的购物商场，避免了挑选商品的烦琐过程，使您的购物过 程变得轻松、快捷、方便，很适合现代人快节奏的生活；同时又能有效的控制"商场"运营的成本，开辟 了一个新的销售渠道。(支付网上支付） | 5000-30000元 |
| 会员注册系统 |  | 用户可以在网站上登记注册，选择会员的类别、查看的权限范围并成为预备会员，并提交到用户管理数据库。待网站审核通过后成为正式会员，享有网站提供的相应服务。 | 800-1500元 |
| 订单管理系统 |  | 顾客根据选择的产品填写相应的订单信息提交到后台处理； 网站会员可对自己的订单进行管理，查询订单的状态，需购买会员系统。 | 1000-2000元 |
| 信息检索系统 |  | 在WEB中，提供方便、高效的查询服务，查询可以按照分类，关键词等进行，也可以基于全文内容的全文检索。 支持对任意字段的复杂组合检索；支持智能化模糊检索。 | 500元 |
| 社区论坛系统 |  | 论坛在国内需要备案，一般用香港空间。 论坛可以向网友提供开放性的分类专 题讨论区服务，网友们可以在此发表自己的某些观感、交流某些技术、经验乃至人生的感悟与忧欢，亦可以做为用户与商家交流的渠道，商家亦可在此回答用户提出的问题或发布某些消息。 | 1000-20000元 |
| 客户反馈系统 |  | 用户可以通过访问公司网页，在指定的位置在线提交反馈信息，并注明用户的身份信息。管理员通过后台来查看反馈信息。 | 800元 |
| 在线招聘系统 |  | 本系统可以使客户在其网站上增加在线招聘的功能，通过后台管理界面将企业招聘信息加入数据库， 再通过可定制的网页模板将招聘信息发布，管理员可以对招聘信息进行管理、统计、检索、分析等等。 网站动态提供企业招聘信息，管理员可进行更新维护，应聘者将简历提交后存入简历数据库，并可依据 职位、时间、学历等进行检索。 | 800-30000元 |
| 文件下载系统 |  | 页面显示时自动将软件（或者图片和文件等）进行规划分类，后台相对应的规范管理，上传等等。 | 1000元 |
| 视频播放系统 |  | 可通过后台上传视频文件供访客浏览，视频内容可进行分类管理。 | 2000元起 |
| 供求发布系统 |  | 会员登陆后，可发布文字性的供求信息，供求信息可进行分类，如供应、求购、招商代理等，需购买会员系统 | 2500元起 |
| 博客系统 |  | 以目前主流的博客功能为准，提供单个用户发布博客的功能。 | 2000元起 |
| 网上调查系统 |  | 在网站设问并列出一些选择答案供访客发表观点的模块，支持同一IP限投1次、条型图百分比显示等功能。 | 500元/个起 |
| 广告系统 |  | 提供后台管理banner图片及广告图片的功能功能，具体价格视网站的广告位数量及功能需求而定。 | 2000元起 |
| 在线评论系统 |  | 用户可对站内发布的产品、案例、文章等各种图文信息在线发表评论。 | 500元起 |
| 问答系统 |  | 提供后台发布问题及回答功能，后台可进行分类管理。 | 800元起 |
| 邮件订阅系统 |  | 访客可在网站上提交自己的邮件地址，管理可根据系统的记录的邮件地址在后台批量发送邮件。 | 2000元 |
| 链接管理系统 |  | 可以在后台更新链接网点。 | 500元 |
| 网站流量统计系统 |  | 使用第三方统计，对访问此网站的流量和来路进行统计； | 100元 |
| 其它开发系统及功能 |  | 针对客户开发需求设计系统功能 | 详议 |
| 其他语言版本 |  | 每增加一种语言，加收60%的建站费用。需会员关联的另议。（需提供翻译资料） |  |
| 信息发布维护 | 微定制 | 免费发布20篇，超出篇数（20篇），每10篇加收100元； |  |
|  | 政企型 | 免费发布20篇，超出篇数（20篇），每10篇加收100元； |  |
|  | 电商型 | 免费发布40篇，超出篇数（40篇），每10篇加收100元； |  |
|  | 行业型 | 免费发布50篇，超出篇数（50篇），每10篇加收100元； |  |
|  | 交互型 | 免费发布60篇，超出篇数（60篇），每10篇加收100元； |  |
| 产品（图片）发布维护 | 微定制 | 免费发布10篇，超出篇数（10篇），每10篇加收100元； |  |
|  | 政企型 | 免费发布10篇，超出篇数（10篇），每10篇加收100元； |  |
|  | 电商型 | 免费发布20篇，超出篇数（20篇），每10篇加收100元； |  |
|  | 行业型 | 免费发布25篇，超出篇数（25篇），每10篇加收100元； |  |
|  | 交互型 | 免费发布30篇，超出篇数（30篇），每10篇加收100元； |  |
| 网站报价 |  |  |  |
| 维护费用（年） |  | 网站报价的10% |  |
| 空间费用(年) |  | 网站报价的10% |  |
| 总报价 |  |  |  |
| 优惠价 |  |  |  |